VINGADORES: DOOMSDAY

# Arquitetura e
lista completa
de pendências

Design • Gameplay • Progressão • Tecnologia • Lançamento

Revisão do projeto 2026.4
Documento de produção baseado na análise do código e nos registros de testes locais.

## 22 áreas de trabalho

Cada área apresenta a base existente, o trabalho restante, o critério de conclusão e a prioridade. O documento também reúne problemas identificados, organização técnica proposta e sequência de execução.

## Conteúdo atual

36 heróis  •  11 bases  •  5 mapas  •  5 chefes  •  10 baús

## Como usar

Trate as pendências como entregas a executar e validar. Funcionalidade existente não significa acabamento aprovado. Sugestões de expansão estão diferenciadas dos requisitos de lançamento.

Revisão do código 2026.4 e dos registros de testes locais. Este documento é um plano de trabalho; não certifica lançamento nem representa alterações já implementadas. A inspeção desta revisão é de código/documentação; as imagens e medições do Studio referidas são da revisão anterior.

# Diagnóstico

O jogo tem uma versão funcional ampla: 36 heróis, 11 bases, cinco mapas, cinco chefes, dez baús, progressão e serviços de conta. O principal trabalho agora é transformar esses sistemas em uma experiência consistente, legível e visualmente marcante. Quantidade de conteúdo e quantidade de testes não medem acabamento artístico ou facilidade de uso por uma criança.

Evidências que orientam a prioridade:

1. Arte: WorldBuilder constrói heróis, bases e cenários com peças e materiais nativos. Há poses e efeitos programados, mas não há uma coleção de animações publicadas e texturas próprias aplicada aos personagens.

2. Bases: UpdateBase usa um prédio comum e acessórios por categoria. Duas bases da mesma categoria ainda não têm a identidade arquitetônica que seus nomes sugerem. A barricada está desenhada no módulo, mas o dano ocorre nos últimos 15 studs das rotas. O canhão mede alcance a partir do núcleo, enquanto o disparo visual sai do prédio lateral.

3. Renda: Oficina Stark rende 139 no nível 4 e 171 no nível 5. Pagar 3.200 por +32 por onda exige 100 ondas para recuperar o investimento apenas pela renda. O bônus de vida também tem valor, mas isso evidencia a necessidade de recalibrar o propósito econômico da melhoria numa partida de 50 ondas.

4. Inimigos: as 15 variantes novas copiam atributos e recompensas de três famílias. São variedade visual por mapa, não 15 mecânicas diferentes.

5. Progressão: os marcos de coleção ainda terminam em 24 heróis, embora existam 36; a coleção de bases precisa de objetivos próprios. A sequência de login reinicia após ultrapassar a tolerância, divergindo da premissa inicial de não perder a sequência por ausência.

6. Manutenção: aproximadamente 2.155 linhas no controlador do cliente, 2.577 em WorldBuilder, 1.219 em MatchService e 963 em PlayerService. O problema não é o tamanho sozinho: várias responsabilidades diferentes precisam ser alteradas no mesmo arquivo para acrescentar uma função.

7. Lançamento: o template versionado continua com 57 IDs zerados. Há testes locais, mas compras, teleporte, dados e toque em aparelhos reais ainda precisam de aceitação publicada.

# Áreas de produção

Prioridades: P0 resolve bloqueios de publicação ou decisões que afetam todo o projeto; P1 define a qualidade da primeira versão pública; P2 amplia uma experiência já aprovada. As sugestões P2 não são requisitos automaticamente adicionados ao escopo.

## 01. Direção de arte

Prioridade: P1

Base existente: Paleta, materiais nativos, linguagem de quadrinhos

Trabalho restante: Guia de cores, luz, proporções, texturas, raridades e intensidade de brilho; cena visual de referência

Critério de conclusão: Herói, base, chão, inimigo e HUD juntos parecem pertencer ao mesmo jogo e continuam legíveis no celular

## 02. Heróis

Prioridade: P1

Base existente: 36 personagens, habilidades e especializações

Trabalho restante: Silhuetas, rostos, armas, texturas próprias, poses de espera, ataque e habilidade; transições; aparência por melhoria e despertar

Critério de conclusão: Cada herói é reconhecível na câmera real; ataque corresponde à arma; melhoria aparece no modelo

## 03. Habilidades ativas

Prioridade: P1

Base existente: Líder do slot 1, cinco ranks, efeitos e recargas

Trabalho restante: Prévia do poder, área de efeito clara, feedback de alvo inválido, animação e som específicos, comparação de ranks

Critério de conclusão: Jogador entende de quem é o poder, onde age e por que está indisponível

## 04. Bases e fazendas

Prioridade: P1

Base existente: 11 bases, cinco níveis, renda, vida, canhão, barreira e soldados

Trabalho restante: Construções próprias; vegetação/máquinas animadas; recibo de renda por onda; barreira posicionada no ponto de interceptação, estado de dano/regeneração; canhão orientado ao alvo; saída dos soldados pelo quartel

Critério de conclusão: Modelo, alcance e impacto representam a mesma regra; função de cada base é percebida sem ler um parágrafo

## 05. Inimigos

Prioridade: P1

Base existente: Oito famílias e 15 variantes visuais

Trabalho restante: Caminhada, impacto e derrota por família; sinais para blindagem/camuflagem; decidir quais variantes merecem comportamento exclusivo

Critério de conclusão: Criança consegue identificar a ameaça e a resposta antes de perder a base

## 06. Chefes

Prioridade: P1

Base existente: Cinco chefes, fases e avisos

Trabalho restante: Entrada curta, identidade de ataques, animações de preparação/impacto/derrota, áudio, arena legível e recompensas apresentadas

Critério de conclusão: Cada chefe exige uma decisão diferente; avisos permanecem visíveis no meio da horda

## 07. Mapas de combate

Prioridade: P1

Base existente: Cinco mapas com rotas diferentes

Trabalho restante: Texturas próprias de solo/fachada, marcos visuais, iluminação consistente, limites de construção claros; revisar espaço das quatro bases, oclusão, câmera e decoração sobre a rota

Critério de conclusão: A rota é legível de qualquer posição útil; bases/torres não se sobrepõem visualmente; cenário não esconde ameaças

## 08. Lobby

Prioridade: P1; exploração extra P2

Base existente: Floresta, praça, quatro portais e pisos de loja

Trabalho restante: Composição com ponto central memorável, trilhas pela floresta, placas curtas, ambiente sonoro e movimento discreto; pequenas áreas opcionais de exploração

Critério de conclusão: Novo jogador encontra jogar, equipar e evoluir; consegue descrever um lugar marcante depois da sessão

## 09. Baús

Prioridade: P1

Base existente: Cinco tiers para cada coleção; chances, garantia, repetidos e confirmação

Trabalho restante: Arte própria por tier, comparação de preços/conteúdo, abertura e áudio distintos, acesso fácil ao item ganho, sinais claros de bloqueio

Critério de conclusão: Conteúdo, chance, custo e saldo são compreendidos antes da compra; cancelar nunca gasta

## 10. Inventário e formação

Prioridade: P1

Base existente: Cinco slots, líder destacado, uma base ativa

Trabalho restante: Pesquisa, filtros por função/raridade, ordenação, favoritos, comparação de heróis, base ao lado da equipe, troca de líder mais direta

Critério de conclusão: Montar uma formação e encontrar uma base exige poucos passos, sem busca em lista longa

## 11. HUDs

Prioridade: P1

Base existente: Layout responsivo, cores por seção, feedback e janelas

Trabalho restante: Revisão tela a tela com dados reais: hierarquia, densidade, ícones, rolagem, estados vazios, compra pendente, erros, reconexão, orientação do celular e telas pequenas

Critério de conclusão: Sem sobreposição/cortes; ação principal evidente; câmera e rota continuam utilizáveis

## 12. Árvore e maestria

Prioridade: P1

Base existente: Um ponto por nível, ramos, reset, evolução de habilidades

Trabalho restante: Nós mais compactos e ilustrados, visão do caminho, resumo dos bônus finais, limites e próximo efeito; despertar visível; marcos para 36 heróis e bases

Critério de conclusão: Jogador explica o que muda ao gastar o ponto; não confunde talento, maestria, rank do poder e nível da torre

## 13. Ondas e modos

Prioridade: P1

Base existente: Campanha/Ranqueado/Cartas com 50 ondas, Infinito; chefes a cada dez

Trabalho restante: Curva de dificuldade/tempo, combinações de ondas, transições; sinergias de cartas com bases sem opções inúteis; pausas confortáveis

Critério de conclusão: Cada modo tem identidade de decisão; duração e picos de dificuldade aprovados em partidas humanas

## 14. Ranqueado

Prioridade: P1; outra forma de rank P2

Base existente: Faixas por ondas, placares por contexto, temporadas e versão

Trabalho restante: Explicar o significado do rank, melhorar comparação pessoal, histórico e transição de temporada; decidir se haverá outro modelo competitivo no futuro

Critério de conclusão: Resultado corresponde ao placar e à regra exibida; progressão da conta é transparente

## 15. Economia

Prioridade: P1

Base existente: Ouro persistente, Energia por partida, renda, baús e compensações

Trabalho restante: Retorno de investimento das bases, tempo para desbloquear, compra de herói versus habilidade, duplicatas, diferenças por grupo e raridade, oferta gratuita após tutorial

Critério de conclusão: Existem escolhas economicamente úteis no começo e no fim; nenhuma composição depende de gastar Robux para funcionar

## 16. Coleta e feedback

Prioridade: P1

Base existente: Moedas pessoais, agrupamento, drone e entrega no fim

Trabalho restante: Pilhas de valores legíveis, movimento de coleta, som sem repetição excessiva, retorno visual da renda de base separado do Ouro

Critério de conclusão: Jogador entende qual recurso ganhou e não sente obrigação de abandonar a defesa para correr atrás de moedas

## 17. Áudio

Prioridade: P1

Base existente: Duas trilhas e 11 efeitos originais; mix e controles

Trabalho restante: Upload/configuração; sons de armas e bases; ambiente por mapa; avisos distintos; limite de sons simultâneos e volumes

Critério de conclusão: Ataques e avisos se distinguem sem saturação; as preferências são respeitadas

## 18. Tutorial

Prioridade: P1

Base existente: Oito ondas, avisos e fluxo básico

Trabalho restante: Ensinar baú, líder, base, evolução por Energia e primeiro ponto; instruções contextuais; retorno ao lobby com objetivo claro

Critério de conclusão: Uma criança nova completa o ciclo sem uma pessoa explicando os menus

## 19. Acessibilidade e localização

Prioridade: P1

Base existente: Português/inglês, efeitos reduzidos e controles de som

Trabalho restante: Revisar textos no mundo, inclusive nomes de bases hoje escritos em português; ícone + texto, contraste, tamanhos e leitura em tela estreita; ausência sem punição de sequência

Critério de conclusão: Trocar idioma não deixa placas essenciais para trás; sinais não dependem apenas de cor, flash ou som

## 20. Cooperação e serviços

Prioridade: P0 para dados/compras; P1 para UX

Base existente: Grupos, teleporte, reconexão, perfis e recibos

Trabalho restante: Testes publicados com quatro contas; contribuição de suporte/fazenda; chegada tardia, queda de rede, falha de dados, servidor encerrando

Critério de conclusão: Reconectar não duplica moeda/base; falha de gravação não perde compras; suporte recebe crédito adequado

## 21. Desempenho

Prioridade: P0 para beta aberto

Base existente: Simulação central, pools, limite de inimigos e efeitos reduzidos

Trabalho restante: Medir aparelho real, custo dos retratos, memória por mapa, tráfego, soldados e quatro bases; otimizar conforme perfil de execução

Critério de conclusão: Metas medidas em aparelhos definidos, com pior onda e sessão prolongada

## 22. Operação e publicação

Prioridade: P0

Base existente: Scripts de build/release, testes e eventos analíticos

Trabalho restante: IDs, autorização dos assets/marca, beta; painéis de métricas, falhas e retorno de versão; eventos de escolha/evolução de bases

Critério de conclusão: Publicação reproduzível, compras confirmadas e falhas monitoradas

# Questões técnicas específicas para a próxima implementação

Match:_validBuild impede sobrepor rota e torres, mas não verifica o volume dos novos módulos de base. Os módulos também usam deslocamentos fixos em todos os mapas. Criar áreas reservadas por mapa e validar cliente/servidor com a mesma geometria. A necessidade de proteção está confirmada no código; os pontos de sobreposição devem ser reproduzidos por mapa antes da correção.

Unificar a origem do alcance do canhão com seu desenho ou desenhar claramente a área protegida ao redor do núcleo. O usuário não deve precisar conhecer a diferença entre posição lógica e visual.

Representar a interceptação da barricada em cada rota, com vida e regeneração visíveis. Hoje o visual lateral não explica onde ela troca vida por dano.

Revisar critérios de contribuição: uma base econômica sozinha não marca contribuição. Isso pode ser intencional contra inatividade, mas precisa ser ensinado e testado com funções de suporte no grupo.

Criar recuperação por falha de analytics: atualmente uma falha desativa o serviço analítico naquela instância. Separar erro temporário de configuração inválida e incluir a base equipada nas medições de composição.

Rever caminhos de aquisição para contas com baús bloqueados: heróis têm compra direta por Robux, mas bases não têm uma alternativa determinística definida. Projetar um caminho de jogo que preserve acesso às bases.

Consolidar documentação: números antigos de 24 heróis, dois baús e amostras de balanceamento permanecem em seções históricas. Marcar revisão/data das métricas e gerar índices de conteúdo a partir do catálogo.

# Organização técnica proposta

Manter três camadas: dados/regras compartilhados, servidor que decide e cliente que apresenta. Compras, sorteios, dano e recompensas continuam no servidor. A divisão abaixo é incremental, feita quando a área for trabalhada; não é motivo para reescrever tudo antes de melhorar o visual.

src/shared/

catalog/          Heroes, Abilities, Bases, Chests, Enemies, Maps, Modes

rules/            Combat, Progression, Economy, Recruitment

Catalog.luau      fachada de compatibilidade para o catálogo atual

Rules.luau        fachada de compatibilidade para regras atuais

src/server/

MatchService     ciclo e fases da partida

combat/          Towers, Enemies, Abilities, BaseDefense, Soldiers

world/           LobbyBuilder, MapBuilders, HeroModels, BaseModels

PlayerService    dono da sessão e da transação de perfil

progression/     transformação de heróis, talentos e coleção de bases

commerce/        catálogo de compra, sorteio e recibos

services/        grupos, reconexão, placares e analytics

src/client/

init.client      liga controladores, rede e estado

screens/         Inventory, Bases, Chests, Talents, Shop, Results

hud/             LobbyHUD, MatchHUD, TowerPanel, BaseUpgradePanel

visuals/         Heroes, Enemies, BaseEffects, Soldiers, Coins

audio/           música, ambiente e efeitos

UI.luau          componentes, tema e regras de layout

assets/

audio/           originais e registro de publicação

art/             texturas, ícones e referências aprovadas

models/          fontes dos modelos e animações

tests/             regras, transações, integração, cenários e aceite visual

Ao extrair módulos econômicos, PlayerService permanece o único dono da transação: abrir um baú continua debitando Ouro e concedendo o item na mesma gravação. Ao extrair combate, MatchService mantém uma fonte de tempo e estado; nada de criar um loop independente por herói ou soldado.

# Ordem recomendada de execução

1. Referência visual jogável: Manhattan, Homem de Ferro, um inimigo, uma base, um baú e HUD juntos. Aprovar materiais, animação e legibilidade.

2. Bases e economia: retorno do investimento, áreas de construção, barricada, canhão e soldados coerentes com o visual.

3. Fluxo de aprendizado: tutorial, inventário, líder, base, árvore e compra; testar com quem nunca viu o projeto.

4. Aplicar o padrão ao conteúdo: todos os heróis, mapas e chefes, com revisão de som e performance por lote.

5. Beta publicado: conta, dados, compras, teleporte, quatro jogadores, aparelhos reais e métricas. Corrigir resultados antes de abrir o acesso.

Cada entrega deve vir com evidência da área alterada: captura ou vídeo em Studio para arte/UX, teste de regra para economia, recibo para concessões e medição em aparelho para desempenho. Não usar uma suíte verde como substituto para a aprovação visual.